### Пояснительная записка комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области к отчету о реализации государственной программы Ленинградской области 
"Развитие культуры в Ленинградской области"
за январь – сентябрь 2022 года

За период с января по сентябрь 2022 года достигнуты следующие результаты:

1) в рамках деятельности по сохранению объектов культурного наследия:

- проведена инвентаризация 116 объектов археологического наследия Ленинградской области;

- проведены научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные работы, археологические работы по 11 объектам культурного наследия;

- разработаны проекты зон охраны 3 объектов культурного наследия

2) государственные музеи Ленинградской области посетило 1 466,9 тысячи человек;

# Проектная часть

### 1.3. Федеральный проект "Творческие люди"

В рамках мероприятия "Реализация выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев на территории Ленинградской области" предусмотрено 20 000,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, фактическое финансирование  мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области составило 15 000,00 тыс. рублей в соответствии с кассовым планом.

В рамках мероприятия оплачиваются расходы на реализацию выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев на территории Ленинградской области исполнены в полном объеме. В рамках реализации выделенных средств ГБУК ЛО "ВЦ "Эрмитаж-Выборг" организовано 2 выставки по экспозиции  музейных шедевров Государственного Эрмитажа.

### 1.5. Федеральный проект "Цифровая культура"

В рамках мероприятия "Снабжение выставочных проектов цифровыми гидами в формате дополненной реальности" предусмотрено финансирование в размере 1 000 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

За счет указанных средств проведено мероприятие по снабжению Копорского филиал ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Музей "Копорская крепость" (Ломоносовский район, село Копорье) - создано мобильное приложение – мультимедиа-гид с применением технологий дополненной реальности.

### 1.7. Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"

В 2022 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 282 410,50 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года фактическое финансирование и выполнение мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области составило 
208 626,79   тыс. рублей.

В рамках мероприятия "Реставрация недвижимых памятников истории и культуры (научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные работы, археологические работы" предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 277 625,48  тыс. рублей. Исполнение и освоение средств составили 205 476,80   тыс. рублей.

За счет указанных средств ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия":

оплачены работы на следующих объектах:

1) на сумму 69 531,86 тыс. рублей проведены работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор Петра и Павла», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 26. Выполнено: штукатурные работы, реставрационные работы, реставрация камня (известняк), проведены работы в нижнем храме, в восточной части, на западном фасаде реставрация металлических конструкций, реставрация и заполнение дверных проемов, реставрация камня, штукатурные работы, реставрация декора (в мастерской), работа над деревянными конструкциями, малярные работы (готовность объекта – 65,55%);

2) на сумму 20 594,96 тыс. рублей проведены работы по сохранению объекта культурного наследия "Бывший купеческий особняк" Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Пионерская, дом 16. Выполнено: реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора потолков, реставрация элементов лестниц, малярные работы, реставрация и воссоздание металлодекора фасада (готовность объекта – 44,14 %);

3) на сумму 4 706,24 тыс. рублей проведены первоочередные противоаварийные работы на объекте культурного наследия регионального значения «В этом доме в 1941-43 гг. находился штаб автомобилистов, осуществляющих автоперевозки через Ладожское озеро по «Дороге жизни». На доме установлена памятная доска», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Коккорево, д. 27 (готовность объекта – 88,70 %);

4) на сумму 32 031,25 тыс. рублей проведены работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения ""В этом доме в 1941-43 гг. находился штаб автомобилистов, осуществляющих автоперевозки через Ладожское озеро по ""Дороге жизни"". На доме установлена памятная доска"", расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Коккорево, д. 27. Выполнено: Демонтажные работы по КР, устройство дверных проёмов, воссоздание оконных заполнений, реставрационный ремонт стропильной системы, реставрация бревенчатых стен сруба, отделка стен, отделка потолка, работы по фундаменту, устройство обсадных коробок и дверных заполнений, устройство перекрытий;

5) на сумму 599,83 тыс. рублей разработана проектно-сметная документация на проведение первоочередных противоаварийных мероприятий по живописи на объекте культурного наследия федерального значения «Собор Петра и Павла», сер. XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, 26;

6) на сумму 17 002,86 тыс. рублей проведена работа по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Усадебный дом Рукавишникова, XVIII в., арх. И.Е. Старов", расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Рождественское сельское поселение, с. Рождествено, ул. Музейная, д.1. Выполнено: реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора потолков, реставрация элементов лестниц, малярные работы, реставрация и воссоздание металлодекора фасада, реставрация и воссоздание оконных и дверных проемов, устройство полов, укрепление наружных и внутренних стен сруба. Готовность объекта – 44,14 %.

7) на сумму 31 340,41 тыс. рублей продолжены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Екатерининский собор, 1764-1782 гг., арх. А. Ринальди"" Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Николаева, дом 6. Выполнено  усиление окон, замена линейных окрытий карнизов, поясков, тяг, Смена фрагмента кровли в основании башенки и колпаков на тумбах, Колокольня ремонт и замена частей неинвентарных лесов, Колокольня монтаж козырьков и утепление матами, Латернон (Штукатурная поверхность), Реставрация кирпичной поверхности в местах утрат и демонтажа штукатурного слоя, Художественная реставрация элементов лепного декора, Реставрация кирпичной поверхности в местах утрат и демонтажа штукатурного слоя, Художественная реставрация Лепного декора 3го яруса колокольни. Готовность объекта – 32,75 %.

8) на сумму 10 080,00 тыс. рублей разработана проектно-сметная документация по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения "Обелиск братьям Броглио (обелиск Брольи)", "Колонна (Колонна двух императоров)", "Капелла на о. Людвигштайн", "Некрополь на о. Людвигштайн" в составе "Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (бывший Парк "Монрепо")" XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, парк культуры и отдыха.

9) на сумму 1 699,00 тыс. рублей разработана проектно-сметная документация по объекту культурного наследия  регионального значения "Памятный знак "Взрыв", на рубеже обороны Ленинграда, где в августе 1941 г. находилось одно из орудий крейсера "Аврора" и где сражались моряки-артиллеристы КБФ, в составе батареи из 9 орудий», по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район д. Виллози, в 30 км. к юго-востоку от г. Ломоносова, к востоку от деревни, близ ж.д. станции Можайская, у южного склона Вороньей Горы.

10) на сумму 2 068,00 тыс. рублей проведена работа по разработке проектно-сметной документации по реставрации и приспособлению под современное использование объекта культурного наследия регионального значения "Дом инженерный", расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, наб. Петровская, д. 9б. Срок выполнения Работ с даты заключения Контракта до 01.07.2023

11) на сумму 503,00 тыс. рублей разработана проектно-сметная документация на ремонтно-реставрационные работы на крестах центральной и малых глав объекта культурного наследия "Екатерининский собор, 1764-1782 гг., арх. А.Ринальди", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Николаева, дом 6

а также оплачены следующие работы:

- на сумму 809,65 тыс. рублей проведены работы по ведению научного руководства и авторского надзора при проведении ремонтно-реставрационных работ, строительному контролю (техническому надзору) при проведении ремонтно-реставрационных работ;

- на сумму 14 509,73 тыс. рублей произведена оплата по исполнительным документам.

В рамках мероприятия "Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия " предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в размере 10 031,72 тыс. рублей. Исполнение и освоение средств составили 3 150,00   тыс. рублей.

За счет указанных средств ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" произведена оплата по исполнительному документу.

# Процессная часть

### 2.2. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия"

В 2022 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 40 859,33 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года фактическое финансирование и выполнение мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области составило 27 448,54 тыс. рублей.

По мероприятию "Обеспечение деятельности ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" предусмотрено финансовое обеспечение в размере 23959,33 тыс. рублей. Фактическое финансирование и освоение составили 15 209,60 тыс. рублей.

В рамках мероприятия оплачены расходы на обеспечение деятельности учреждения (начисление заработной платы, закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, уплата налога на имущество организаций, земельного налога, прочих налогов, сборов).

По мероприятию "Проектирование зон охраны" предусмотрено финансовое обеспечение в размере 3 400 тыс. рублей. Средства исполнены и освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия проведена работа по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального назначения: Волосовский район, деревня Курковицы, Комплекс женского Пятигорского монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери; Всеволожский район, Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла. Часовня "В память императора Александра II"; Гатчинский район, п. Белогорка, Усадьба Елисеева.

По мероприятию "Разработка предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия" предусмотрено финансовое обеспечение в размере 13 500 тыс. рублей. Фактическое финансирование и освоение составили 8 838,94 тыс. рублей.

В рамках мероприятия проведена инвентаризация 116 объектов археологического наследия Ленинградской области.

### 2.3. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития музейного дела"

В 2022 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет федерального бюджета в размере 13 000 тыс. рублей, за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 525 344,91 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года:

средства федерального бюджета исполнены в полном объеме, освоение составило 2120,41 тыс. рублей.

средства областного бюджета Ленинградской области исполнены в размере 417 738,78 тыс. рублей, освоение – 372 626,84 тыс. рублей.

В рамках мероприятия "Обеспечение деятельности государственных музеев" финансовое обеспечение составило 490 424,50 тыс. рублей, фактическое финансирование мероприятия составило 382 818,37 тыс. рублей, освоение  –  349 895,06 тыс. рублей.

За отчетный период государственными музеями Ленинградской области проведено более 237 выставок, государственные музеи Ленинградской области посетило 1 466,9 тысячи человек.

В рамках мероприятия "Содержание и обеспечение сохранности объектов недвижимости" в 2022 году финансовое обеспечение составило 320 тыс. рублей. Средства исполнены и освоены в полном объеме.

ГБУК ЛО "Музейное агентство"  в музеях-филиалах проведены мероприятия

в рамках Всеросийской акции "Ночь музеев".

ГБУК ЛО  "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни" проведено открытие музея, расположенного в здании объекта культурного наследия регионального значения "В этом доме в 1941-1943 гг. находился штаб автомобилистов, осуществляющих автоперевозки через Ладожское озеро по "Дороге жизни". На доме установлена памятная доска» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, деревня Коккорево, дом 27.

В рамках мероприятия "Создание условий для обеспечения доступности музейных фондов" в 2022 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере                               22 110,21  тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года средства исполнены в полном объеме, освоение составило – 20 374,53 тыс. рублей.

ГБУК ЛО "Музейное агентство"  в музеях-филиалах проведены мероприятия

в рамках Всеросийской акции "Ночь музеев".

ГБУК ЛО ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо» произведена олата ГУП «Леноблводоканал» по договору о временном подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения;

ГБУК ЛО  "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни":

- разработан дизайн-проект экспозиции  и создана экспозиция музея, расположенного в здании объекта культурного наследия регионального значения "В этом доме в 1941-1943 гг. находился штаб автомобилистов, осуществляющих автоперевозки через Ладожское озеро по «Дороге жизни». На доме установлена памятная доска" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, деревня Коккорево, дом 27. - проведены работы по техническому обслуживанию комплекса "Вечный огонь" объекта культурного наследия Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни";

- проведены специализированные работы с художественным экспонатом экспозиции музея, расположенного в здании объекта культурного наследия регионального значения «В этом доме в 1941-1943 гг. находился штаб автомобилистов, осуществляющих автоперевозки через Ладожское озеро по "Дороге жизни". На доме установлена памятная доска" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, деревня Коккорево, дом 27;

- проведены работы по благоустройству территории  ОКН: (Памятник-стела на "Дороге жизни", Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", Памятные километровые столбы на "Дороге жизни" (43 объекта) № 3-45, Памятник-автомашина в честь автомобилистов, работающих на "Дороге жизни", проходившей здесь в 1941-1943 гг. Рядом – место захоронения неизвестного шофера, погибшего в годы войны, Памятный знак-стела, посвященный "Дороге жизни", расположенный в зоне железнодорожной станции Войбокало (Кировский район, Ленинградской области), Памятник-паровоз,  работавший на "Дороге жизни", в годы Великой Отечественной войны);

- проведены работы по планировке ландшафта: посадке однолетних растений и косметическому ремонту вазонов на территориях ОКН: Памятник "Разорванное кольцо" на "Дороге жизни", Памятник "Катюша" на "Дороге жизни", Памятник: "Румболовская гора" на "Дороге жизни", Памятник ленинградским детям "Цветок жизни" на "Дороге жизни", Памятные километровые столбы на "Дороге жизни" (43 объекта) № 3-45;

-   услуги по планировке ландшафта: посадке однолетних растений и косметическому ремонту вазонов на территории объекта Памятный знак -"Автомашина ЗИС-5";

- поставка баннера и работы по восстановлению декоративного обрамления  печей музея, расположенного в здании объекта культурного наследия регионального значения "В этом доме в 1941-1943 гг. находился штаб автомобилистов, осуществляющих автоперевозки через Ладожское озеро по "Дороге жизни". На доме установлена памятная доска" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, деревня Коккорево, дом 27.

В рамках мероприятия  "Реставрация и реэкспозиция мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников" в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 25 490,20 тыс. рублей тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 13 000,0 тысяч рублей, за счет областного бюджета Ленинградской области - 12 490,20 тысяч рублей).

Средства в полном объеме исполнены, освоение составило 4157,66 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 2120,41 тыс. рублей, за счет областного бюджета Ленинградской области - 2037,25 тыс. рублей).

15.02.2022  заключено соглашение между комитетом и  ГБУК ЛО «Музейное агентство», по условиям которого будет проведена реэкспозиция музея «Дом станционного смотрителя» (Вырский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство»).

Фактическое исполнение – 4 157, 65 тыс. рублей:

- закуплено программное обеспечение для новой постоянной экспозиции музея "Дом станционного смотрителя"

- приобретены компьютеры (2шт) и ноутбука (1шт) для создания новой постоянной экспозиции в музее "Дом станционного смотрителя"

- приобретено аудио-оборудование (громкоговоритель (4 шт), усилитель (1 шт) и медиаплеер (1шт) для создания новой постоянной экспозиции в музее "Дом станционного смотрителя"

- приобретено оборудование для  создания новой постоянной экспозиции в музее "Дом станционного смотрителя" (проектор - 1 шт, экран - 1 шт), кронштейн - 1 шт)

- приобретен аудиомодуль для  создания новой постоянной экспозиции в музее "Дом станционного смотрителя"

- приобретены интерактивные экраны и телевизора для создания  постоянной экспозиции в музее "Дом станционного смотрителя"

Заключен контракт на оказание услуг по созданию новой постоянной экспозиции музея "Дом станционного смотрителя" на сумму 19 899,00 тыс. рублей. Срок исполнения контракта 30.12.2022

Заключен контракт на изготовление, поставка и пуско-наладка программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего путем функционирования программного обеспечения, управление мультимедийным музейным оборудованием, обеспечивающего синхронную работу светового, видео и аудио оборудования для создания новой постоянной экспозиции в Вырском филиале ГБУК ЛО «Музейное агентство»  - Музей «Дом станционного смотрителя» на сумму 1 486,38 тыс. рублей.